Numéro de projet : 20

Cahier des charges – Projet MAUJA Adventures

I Présentation du projet

1.1 Les acteurs du projet

Maître d’ouvrage : M. Provot Laurent

Maître d’œuvre :
        Jérémy TREMBLAY,
        Maxime WISSOCQ,
        Ugo VIGNON,
        Antoine VITON,
        Adrien COUDOUR

Chef de projet : Jérémy TREMBLAY

Equipe :
        Ugo VIGNON G3 →
        Maxime WISSOCQ G4 →
        Jérémy TREMBLAY G7 → Réalisation de plusieurs jeux-vidéos auparavant, planificateur
        Adrien COUDOUR G7 →
        Antoine VITON G7 →

1.2 Nature de la prestation demandée
1.2.1 Genèse de l’idée de projet

L’idée de ce projet est venu assez simplement. En effet, nous voulions développer un petit jeu-vidéo d’aventure et de réflexion car nous voulions explorer d’autres sentiers battus, découvrir de nouveaux modes de conception, et proposer un projet avec une utilisation concrète et beaucoup de possibilités. Avec un tel jeu, il nous est possible de proposer un moyen de divertissement aux personnes, même en temps de crise sanitaire. C’est Maxime WISSOCQ qui a eu l’idée de ce projet.

1.2.2 Description succincte du projet

L’idée est de réaliser un petit jeu-vidéo 2D d’aventure et de réflexion. Le personnage pourrait se déplacer, découvrir les différentes cartes composant le monde et donc explorer des environnements luxuriants, soignés et variés.

Le concept principal de ce projet serait de résoudre des énigmes assez poussées afin de progresser dans l’aventure. Pour étayer cet objectif, le joueur aura à sa disposition différents objets (bombes, arc…) afin de réaliser des actions pouvant modifier son environnement. Il pourra interagir dans de nombreuses circonstances (casser des jarres, pousser des caisses…).

Bien évidemment, il y aurait une part de combat dans ce jeu, avec différents ennemis, différentes attaques et objets, et un système de points de vie. L’ensemble des actions se dérouleraient dans une même fenêtre, et il y aurait une caméra vue du dessus (aérienne).

On pourra jouer à ce jeu à plusieurs joueurs, depuis plusieurs ordinateurs différents (2 joueurs minimum, jusqu’à 4). Il contiendra donc un système de jeu en réseau local pour pouvoir permettre de partager des parties avec d’autres utilisateurs.

Notre projet s’inspire de nombreux jeux déjà existant sur le marché, mais il est unique et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous allons créer nos propres environnements et une ambiance visuelle qui nous ressemble. De plus, l’objectif est de réaliser un jeu en réseau sur un système d’énigmes assez poussé pour créer un gameplay innovant. Enfin, nous incorporons des éléments de jeu qui nous sont personnels (décris plus bas).

Pour l’utilisateur, la finalité du produit est simplement de pouvoir jouer au jeu tout en divertissant, en réfléchissant et appréciant l’environnement. Pour le demandeur, la finalité est que le jeu soit fonctionnel d’une part, et aussi que toutes les fonctionnalités prévues soient présentes d’autre part (décrites plus loin).

Ce jeu s’intitulera MAUJA Adventures.

Image tirés de quelques jeux qui nous inspirent, et dont on souhaiterais simuler un univers similaire. / Figure 2.1: The Adventures of Alundra, 1997 / Figure 2.2: A Link to the Past, 1991

1.2.3 Détails

Voici quelques informations supplémentaires relatives au jeu que nous souhaitons concevoir :

Genre : Jeu d’aventure et de réflexion multijoueur / Style : Aventure / Action / Enigme / RPG / Plate-forme : Ordinateur, Windows 10 / Linux / Nombre de Joueurs : de 1 à 4 / Pegi : 7+ / Moteur : Création du moteur de jeu par nous-même / Langage de programmation : Java, framework JavaFX / Outils : IDE IntelliJ, Tiled, versionneur de fichier Git / Inspirations : / -Binding of Isaac (pour l’ambiance) / -The Legend of Zelda (pour le gameplay) / -Stardew Valley (pour les graphismes) / -The Adventures of Alundra (pour les environnements) / Figure 1ᵉʳ: Logo de notre jeu

1.2.4 Une fois le projet terminé

Quand bien même le projet terminé, nous pourrons toujours ajouter plus d’éléments dedans, créer de nouvelles cartes et une histoire, ajouter d’autres énigmes et interactions.

Il sera sûrement proposé en open source si des gens souhaitent un jour s’inspirer de notre travail. On peut également imaginer le rendre compatible sur les téléphones et tablettes et le déposer le Play Store pour qu’il devienne accessible à un maximum de personnes.

1.3 Estimation des grandes étapes et dates butoirs
1.3.1 Livrables attendus

        En fin de période 2, donc à la date du 23/01/2022 nous devons avoir ces livrables de terminés et disponibles :
1. Le personnage doit pouvoir se déplacer à l’écran
2. Le personnage doit pouvoir se déplacer sur plusieurs cartes différentes, toutes les cartes qui constituent le jeu final.
3. Le personnage doit être soumis aux collisions, et donc ne pas pouvoir traverser les obstacles.
4. La caméra doit suivre le personnage, être centrée sur lui.
5. Le joueur doit pouvoir attaquer et se protéger.
6. Des ennemis doivent être créés et disposés sur la carte. Il doit également y avoir des Boss de présent. Le joueur doit pouvoir les attaquer, subir des dégâts, perdre.
7. Le joueur doit avoir à sa disposition les différents objets lui permettant d’interagir, d’attaquer et de résoudre des énigmes, tel que l’arc, les bombes, etc.
8. Le jeu doit s’adapter à la taille de la fenêtre.
9. Il doit y avoir un menu principal permettant de choisir de jouer en solitaire ou en multijoueur (pas d’implémentation du mode multijoueur encore).

        En fin de période 3, donc à la date du 21/03/2022, nous devons avoir ces livrables de terminé et disponibles :
1. Jeu en réseau local à 2 joueurs minimum fonctionnel. Possibilité de jouer à plusieurs.
2. Le personnage doit être animé afin d’être plus beau visuellement, avoir des animations d’actions, etc.
3. Le personnage doit pouvoir interagir avec des leviers et boutons qui réaliserons certaines actions.
4. Le personnage doit pouvoir interagir avec l’environnement (jarres, caisses, tonneaux…)
5. Il doit y avoir une interface au jeu sur laquelle on voit les points de vie du personnage, ses objets et son nombre, les clés qu’il possède…
6. Des trésors et bonus doivent être disséminés, et lâchés par les monstres (vie, éventuellement argent).
7. Le jeu en solitaire doit pouvoir être sauvegardé, la progression du joueur, ses objets, son avancée seront gardés en mémoire.
8. Des pièges seront ajoutés (piques, boules qui roulent) et qui feront perdre de la vie au personnage
9. Un écran de Game Over sera ajouté sir le personnage perd, ou si tous les joueurs perdent en mode multijoueur.

        D’autres livrables optionnels ont été définis au tout début du projet. Il a été défini qu’ils seront réalisés si on a le temps, et seront considéré comme des « bonus » s’ils sont réalisés :
Faire la liste svp.

1.3.2 Délai de réalisation

        Remplir pour les sprint, expliquer à chaque démo ce qu’on doit avoir.

1.3.3 Niveau de confidentialité

        Dans le cadre de ce projet, et concernant le fait que nous souhaitons sûrement laisser notre projet libre d’accès afin que n’importe qui puisse le reprendre et le modifier, nous n’imposons pas de niveau de confidentialité à ce projet. Aussi, le niveau NC (Non classifié) sera appliqué, nous ne réaliserons pas de rétention de données et partagerons le code source de ce projet à quiconque sur la plateforme Github.

1.3.4 Estimation du budget

        Devis

1.4 Organisation de l’équipe et du travail

        Nous organisons notre travail en utilisant la méthode agile SCRUM . Une méthode de travail qui consiste à réaliser plusieurs sprints de travail, et de fournir des livrables au client à chaque fin de sprint par l’intermédiaire d’une démo.

        Nous avons pour cela commencé par réaliser un backlog de produit, c’est à dire définir toutes les histoires à réaliser avec leur importance et la durée prévue. Ces histoires sont pour la plupart des fonctionnalités. La méthode agile SCRUM, prévoie la division du projet en sprints comme évoqué précédemment. Ces périodes de travail ont une durée définie, un but, une liste d’histoires à réaliser et une liste des membres d’équipe. Les histoires sont sélectionnées à partir des points d’histoires, basés sur les estimations réalisées (on prend les histoires qu’il est possible de réaliser durant le sprint, pas trop mais assez, en se basant sur la quantité de travail que l’on produit chaque semaine).

        Nous nous réunissons le lundi avec le maître d’ouvrage (M. Provot Laurent) pour la réunion de début de sprint, réunion où nous définissons quels tâches devront être réalisées lors du sprint et qui devra d’en charger. Ces réunions durent en moyenne de 1 à 2h. Nous avons décidés qu’en général, un sprint dure 2 semaines. Nous nous réunissons donc une fois toutes les deux semaines.

        Nous réalisons en fin de semaine (généralement le vendredi), une démo où nous présentons les livrables réalisés lors du sprint au maître d’ouvrage. Ces démo sont assez courtes, elles ne durent que 30 minutes environ.

        Les outils de communication que nous utilisons sont : Discord, un logiciel pour pouvoir communiquer via des tchats écrits et vocaux, la plate-forme Gitlab permettant de bien communiquer sur l’avancée du projet avec une liste de tâches et fonctionnalités.

        L’outil utilisé pour partager le travail que nous utilisons est Git, un versionneur de fichiers collaboratif pour piloter des dépôts de code source et de gérer leurs différentes versions.

Figure 2ᵉ: Un exemple d'utilisation de l'outil collaboratif Gitlab.

        Nous réalisons des mêlées régulières en vocal afin d’avancer, de planifier et de réaliser parfois du live coding : une personne programme en directe, en partage d’écran, et les autres l’aident directement.

        Nous discutons beaucoup pour nous tenir au courant de l’avancée du projet et des problèmes.
II Cahier des charges fonctionnels

2.1 Fonctionnalités attendues

        Voici les fonctionnalités attendues, résumées dans un tableau :
Ajouter les fonctionnalités principales, mêmes si c’est de la redite par rapport à avant
WBS : J’ai commencé le WBS sur ce site :

https://lucid.app/lucidspark/fbe40513-6567-48f8-b016-607805f9ff10/edit?invitationId=inv_d3e9c4f6-8b74-48c2-9518-997d834f4dc9

Pour l’instant :

2.2 Contraintes pesant sur la réalisation du projet

        Les graphismes et images utilisées, et les éventuels sons et musiques qui seront utilisées dans le cadre de ce projet seront des images libres de droits, et respecterons donc la propriété intellectuelle des auteurs. Nous n’allons pas ajouter des images dont nous n’avons pas les droits et nous citerons les auteurs dans notre jeu ci ceux-ci le réclament.

        Le projet doit être terminé fin mars, plus précisément, le jeu doit être fonctionnel, complet, et disponible le 21 mars, et doit respecter les contraintes listées ci-dessous.

        Pour un projet d’une telle envergure et d’un délai proche de 5 mois, le budget maximal donné qui ne devra pas être dépassé est de 25 000€ euros TTC.

2.3 Contraintes pesant sur l’utilisation du produit

        Les contraintes suivantes ont été définies, et devront être respectées jusqu’à la livraison finale du projet :
- Le jeu doit être adaptable à la taille de l’écran, autrement dit, le jeu doit pouvoir fonctionner sur des écrans de taille différentes, et rester responsive, agréable d’utilisation.
- Le jeu doit être accessible, les contrôles doivent sembler logiques et simples d’utilisation.
- Le jeu doit être compatible sur les systèmes d’exploitation Linux et Windows 10
- Le jeu doit être déployé, pouvoir être joué en l’état.
- Le jeu doit être auto-suffisant, il ne doit nécessiter aucune installation d’un logiciel tiers.
- Le jeu doit être disponible à la date de fin prévu citée en 1.3, et fonctionner en l’état avec les fonctionnalités prioritaires.
- Le partie qui concerne le jeu en réseau doit être sécurisée, il ne doit pas y avoir de faille de sécurité, il doit donc être penser avec le Privacy By Default.
- Aucune donnée personnelle, sensible ou confidentielle ne doit être stockée sur l’utilisateur final. Ainsi, même dans le cas du jeu en réseau, il ne faudra pas conserver de données relatives aux joueurs.

2.4 Critères d’appréciation de la qualité du produit

        Le jeu livré doit être soigné, et doit posséder les spécificités énoncées :
- L’interface, les graphismes, le gameplay doivent avoir été pensés en amont, et doivent être correctement implémentés
- Le jeu doit être beau visuellement sans pour autant être extravagant.
- Jeu en réseau local gérant les éventuels problème de connexion des joueurs : un problème de connexion d’un des joueur ne doit pas impacter les autres joueurs.
- Les énigmes proposées doivent être originales, ni trop simples, ni trop difficiles.
- Les contrôles doivent être accessibles et ergonomiques
- Le jeu doit être fluide sur tous les ordinateurs récents.